***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

##### **ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

***УРИЦКИЙ РАЙОН***

**ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. НАРЫШКИНО**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»декабря 2017 года №190

п. Нарышкино

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

городское поселение Нарышкино Урицкого

района Орловской области на 2018-2022 годы»

 Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области, администрация п.г.т. Нарышкино постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» (приложение).

2. Главному специалисту по вопросам местного самоуправления и земельным отношениям (Семенёва Н.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», главному специалисту по работе с населением и документационному обеспечению (Белова Е.В.) разместить на официальном сайте администрации пгт. Нарышкино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации п.г.т. Нарышкино Н.А. Шечилину.

 Глава администрации С.А. Завершинский

Приложение

к постановлению Администрации

п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области

от  27.12.2017 года3 № 190

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАРЫШКИНО УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018 – 2022 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Орган местного самоуправления администрация п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территории, создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному развитию муниципального образования |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единого подхода и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Нарышкино с учетом приоритетов территориального развития;- обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую, о включении дворовых территорий в программу;- количество благоустроенных дворовых территорий;- количество благоустроенных общественных территорий. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | Основное мероприятие 1: Информирование жителей пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области.Основное мероприятие 2: Привлечение жителей пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу.Основное мероприятие 3:Привлечение граждан и организаций пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации муниципальной Программы: 2018 - 2022 годы |
| Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы, тыс. рублей | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, – 23863,395138 тыс. рублей,в том числе по годам:2018 – 4664,235974 тыс. рублей,2019 – 4799,789791 тыс. рублей,2020 – 4799,789791 тыс. рублей,2021 – 4799,789791 тыс. рублей,2022 – 4799,789791 тыс. рублей, из них:Средства федерального бюджета – 14336,04554 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 – 2795,91722 тыс. рублей,2019 – 2885,03208 тыс. рублей, 2020 – 2885,03208 тыс. рублей,2021 – 2885,03208 тыс. рублей,2022 – 2885,03208 тыс. рублей;средства областного бюджета – 9291,07836 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 – 1822,1382 тыс. рублей;2019 - 1867,23504 тыс. рублей;2020 – 1867,23504 тыс. рублей;2021 – 1867,23504 тыс. рублей;2022 – 1867,23504 тыс. рублей;средства бюджета поселка Нарышкино – 236,271238 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 – 46,180554 тыс. рублей;2019 – 47,522671 тыс. рублей;2020 – 47,522671 тыс. рублей;2021 – 47,522671 тыс. рублей;2022 – 47,522671 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 100%;Количество благоустроенных общественных территорий составит 100%.  |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области**

На начало 2017 г. численность населения муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области составила 10380 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В настоящее время на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области находятся 96 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют 73 дворовых территории. Также находится две общественные территории парк культуры и отдыха поселка Нарышкино и площадь по ул. Ленина пгт Нарышкино требующие проведения работ по благоустройству.

Все центральные улицы и практически все внутриквартальные проезды имеют твердое покрытие, которые периодически ремонтируются и обновляются. Осуществляется уход за газонами и цветниками. Уличное освещение имеется практически на всех улицах.

По мере растущих возможностей ставятся новые задачи — постепенный переход к стратегии комплексной реконструкции центральной части поселка городского типа Нарышкино и комплексному благоустройству улиц, площадей, общественных зеленых зон, решение данных задач программными методами.

Проведенный анализ состояния объектов благоустройства показал, что требуют реконструкции и восстановления следующие зоны благоустройства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Площадь всего, кв.м | Удовлетворительное состояние, кв.м. | Требуют приведения в удовлетворительное состояние, кв.м |
| 1 | Придомовые территории многоквартирных домов | 68168  | 58623,6 | 9544,4, |
| 2 | Парки, скверы, площади | 28148 кв.м | 0 | 28148 |
|  | **Итого:** | **96316** | **58623,6** | **37692** |

В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках Стратегического направления России «ЖКХ и городская среда» для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий и общественных пространств городское поселения Нарышкино необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

Настоящая Программа разрабатывается с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением городского поселения Нарышкино, в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016 № 10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» ;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры и иное.

В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальные программы устанавливается постановлением администрации п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области от 14.08.2017 года № 117 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» и участие граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий городского поселения Нарышкино Урицкого района орловской области на 2018-2022 годы».

Мероприятия по благоустройству в рамках Программы направлены, в том числе, на формирование доступной среды для инвалидов (установка пандусов, оборудование парковочных мест для инвалидов, применение визуальных, тактильных и звуковых средств ориентации, оборудование доступных для инвалидов мест отдыха на территориях функционального назначения, и иное).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области, цели и задачи.**

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основными приоритетами в сфере благоустройства в муниципальном образовании городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр, строительных норм и правил СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 года № 158.

Реализация муниципальной программы позволит увеличить:

- долю благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий 100%;

- долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 100%;

- долю многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов 100%;

- уровень вовлеченности граждан, заинтересованных в благоустройстве дворовых территорий муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории, создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному развитию муниципального образования.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области.

Раздел. 3 Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы.

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области будут реализованы следующие основные мероприятия (Приложение 1 к Программе):

Основное мероприятие 1: Информирование жителей пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области.

Основное мероприятие 2: Привлечение жителей пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству в Программу.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

3.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

* + ремонт дворовых территорий и проездов;
	+ обеспечение освещения дворовых территорий;
	+ установка скамеек, урн для мусора.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в Приложении 3 к Программе.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень на 2018 год, приведены в Приложении 4 к Программе.

3.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

 - иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в Приложении 5 к Программе.

3.3. Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству является обязательным условием:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта;

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и (или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию п.г.т. Нарышкино не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.

Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение 6) к Программе.

Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Ответственный исполнитель Программы выступает главным распорядителем бюджетных средств поселка Нарышкино. Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета поселка Нарышкино для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселка Нарышкино, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета поселка Нарышкино, установленным бюджетным законодательством.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, приведены в Приложении 1 к Программе.

Общий объем средств, предусмотренных

на реализацию Программы, – 23863,395138 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 – 4664,235974 тыс. рублей,

2019 – 4799,789791 тыс. рублей,

2020 – 4799,789791 тыс. рублей,

2021 – 4799,789791 тыс. рублей,

2022 – 4799,789791 тыс. рублей, из них:

Средства федерального бюджета – 14336,04554 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 – 2795,91722 тыс. рублей,

2019 – 2885,03208 тыс. рублей,

2020 – 2885,03208 тыс. рублей,

2021 – 2885,03208 тыс. рублей,

2022 – 2885,03208 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 9291,07836 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 – 1822,1382 тыс. рублей;

2019 - 1867,23504 тыс. рублей;

2020 – 1867,23504 тыс. рублей;

2021 – 1867,23504 тыс. рублей;

2022 – 1867,23504 тыс. рублей;

средства бюджета поселка Нарышкино – 236,271238 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 – 46,180554 тыс. рублей;

2019 – 47,522671 тыс. рублей;

2020 – 47,522671 тыс. рублей;

2021 – 47,522671 тыс. рублей;

2022 – 47,522671 тыс. рублей.

в том числе:

- на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 12661,307714 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2018 – 2364,235974 тыс. рублей,

2019 – 2574,267935 тыс. рублей,

2020 – 2574,267935 тыс. рублей,

2021 – 2574,267935 тыс. рублей,

2022 – 2574,267935 тыс. рублей,

- на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет 11202,087424 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 – 2300,00 тыс. рублей,

2019 – 2225,521856 тыс. рублей,

2020 – 2225,521856 тыс. рублей,

2021 – 2225,521856 тыс. рублей,

2022 – 2225,521856 тыс. рублей.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий возможно привлечение подрядными организациями студенческих строительных отрядов.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие студенческих отрядов является отчет подрядной организации о выполнении работ, который представляются в администрацию п.г.т. Нарышкино не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ.

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.

Программа реализуется в течение 2018-2022 года.

Целевые показатели Программы установлены в соответствии с государственной программой Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы.

Ожидаемые результаты Программы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит: в 2018 году - 2 единиц, в 2019 году – не менее 5 единиц, в 2020 году – не менее 5 единиц, в 2021 году – не менее 5 единиц, в 2022 году – не менее 4 единиц.

2. Количество благоустроенных общественных территорий составит: в 2018 году - не менее 1 единиц, в 2019 году – не менее 0,25 единиц, в 2020 году – не менее 0,25 единиц, в 2021 году – не менее 0,25 единиц, в 2022 году – не менее 0,25 единиц.

 Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

* экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом развитии городского поселения Нарышкино;
* производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

В рамках обеспечения реализации Программы создана и утверждена постановлением администрации п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области от 14.08.2017 года №118 общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» и голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после ее утверждения, в состав которой включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица.

Глава администрации С.А. Завершинский

|  |
| --- |
| Приложение 1к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района орловской области на 2018-2022 годы» |

Перечень

основных мероприятий и планируемые объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Срок | Ожидаемый непосредственный результат  | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Информирование жителей городского поселения Нарышкино Урицкого района орловской области о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области. |  | с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117  | 31.12.2022 | Обеспечение информирования населения о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области. |  |
| 1.1. | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации п.г.т. Нарышкино о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области. | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | с даты обсуждения проекта Программы | 31.12.2022 | 0 |
| 1.2. | Размещение информации о реализации проекта в вестибюлях, помещениях (местах) ожидания посетителей информации о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области в здании администрации п.г.т. Нарышкино | Главный специалист администрации по работе с населением и документационному обеспечению | с даты обсуждения проекта Программы | 31.12.2022 | 0 |
| 2. | Привлечение жителей городского поселения Нарышкино к принятию решения об обращении в администрацию п.г.т. Нарышкино с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу |  |  |  | Представление в администрацию п.г.т. Нарышкино собственниками помещений многоквартирных домов протоколов общих собраний не менее 32 единиц |  |
| 2.1. | Обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117 | дата окончания срока подачи заявок | 0 |
| 2.2. | Сбор протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117 | дата окончания срока подачи заявок | 0 |
| 3. | Привлечение граждан и организаций городского поселения Нарышкино к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу. |  |  |  | Определение не менее 2 общественных территорий, подлежащей благоустройству |  |
| 3.1 | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу  | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117 | дата окончания срока подачи заявок | 0 |
| 4. | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. |  |  |  | Дизайн-проекты не менее 21 дворовых территорий |  |
| 4.1. | Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в перечень Программы | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | с даты утверждения перечня дворовых территорий подлежащих включению в программу | I квартал 2018 года по реализации мероприятия  | 0 |
| 4.2. | Организация обсуждения с жителями дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в перечень Программы и их утверждение | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам  | I-II квартал 2018 года по реализации мероприятия  | I-II квартал 2018 года по реализации мероприятия  | 0 |
| 5. | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.  |  |  |  | Дизайн-проекты не менее 2 общественных территорий |  |
| 5.1 | Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | С даты утверждения перечня общественных территорий, подлежащих включению в программу | В соответствии с нормативными сроками разработки проектной документации | 0 |
| 5.2. | Организация обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам  | С даты завершения проектных работ  | В течение одного месяца | 0 |
| 6. | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ в соответствии сФедеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам | II квартал текущего года по реализации мероприятия  | II-III квартал 2018 года по реализации мероприятия  | Заключение муниципальных контрактов |  |
| 6.2 | Контроль проведения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с муниципальными контрактами и дизайн-проектами | Администрация п.г.т. Нарышкино | С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ | 31.12.2022 | Выполненные работы по благоустройству в соответствии с утвержденным перечнем  |  |
|  | Всего по п. 6.2 |  |  |  |  | 12661,307714 (2018 – 2364,23597,2019 – 2574,26793,2020 – 2574,2679352021 – 2574,267935 2022 – 2574,267935)  |
| 6.3. | Контроль проведения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с муниципальным контрактом и дизайн-проектами | Главный специалист по градостроительству и благоустройству администрации п.г.т. Нарышкино | С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ | 31.12.2022 | Выполненные работы по благоустройству не менее 2 общественных территорий |  |
|  | Всего по п. 6.3 |  |  |  |  | 11202,087424 (2018 – 2300,002019 – 2225,521856 2020 – 2225,521856 2021 – 2225,521856 2022 – 2225,521856) |
| 6.4. | Приемка выполненных работ в соответствии с Муниципальным контрактом | Администрация п.г.т. НарышкиноПредставители заинтересованных лиц | С даты окончания работ по муниципальным контрактам  | По мере выполнения работ | Принятие выполненных работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по основному мероприятию 6 |  |  |  |  | 23863,395138(2018 – 4664,235974 2019 – 4799,789791 2020 – 4799,789791 2021 – 4799,789791 2022 – 4799,789791) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 14336,04554 (2018 – 2795,91722 2019 – 2885,03208 2020 – 2885,03208 2021 – 2885,03208 2022 – 2885,03208) |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 9291,07836 (2018 – 1822,1382 2019 - 1867,23504 2020 – 1867,23504 2021 – 1867,23504 2022 – 1867,23504) |
|  | средства бюджета поселка Нарышкино |  |  |  |  | 236,271238 (2018 – 46,180554 2019 – 47,522671 2020 – 47,522671 2021 – 47,522671 2022 – 47,522671) |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 14336,04554 (2018 – 2795,91722 2019 – 2885,03208 2020 – 2885,03208 2021 – 2885,03208 2022 – 2885,03208) |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 9291,07836 (2018 – 1822,1382 2019 - 1867,23504 2020 – 1867,23504 2021 – 1867,23504 2022 – 1867,23504) |
|  | средства бюджета поселка Нарышкино |  |  |  |  | 236,271238 (2018 – 46,180554 2019 – 47,522671 2020 – 47,522671 2021 – 47,522671 2022 – 47,522671) |
|  |

Глава администрации С.А. Завершинский

|  |
| --- |
|  |
| Приложение 2к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»  |

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022» в сравнении с предыдущим годом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу. | ед. | не менее 6 | не менее7 | не менее10 | не менее6 | не менее5 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | не менее 2 | не менее5 | не менее5 | не менее5 | не менее4 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ед. | не менее 1 | не менее0,25 | не менее0,25 | не менее0,25 | не менее0,25 |

Глава администрации п.г.т. Нарышкино С.А. Завершинский

|  |
| --- |
| Приложение 3к муниципальной программе «Формирование современнойгородской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» |

Образцы элементов благоустройства,

 предлагаемых к размещению на дворовой территории,

входящие в минимальный перечень работ

 

**Урна для мусора Скамья**

 Объем: до 25 л. Длина: до 2.1 м.

 Ширина: до 0.45 м.



# Скамейка садовая КлассикаУрна металлическаяЯСП-30

# **Длина: 1,6 м. Объем: 30 л.**

Глава администрации п.г.т. Нарышкино С.А. Завершинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»  |
|  | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена с НДС в руб.\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой  | м | 222,00 |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой  | м | 213,00 |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с устройством основания из песка и щебня, засыпкой пазух землей | м | 1200,00 |
| 4 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 с устройством основания из песка и щебня, засыпкой пазух землей | м | 898,00 |
| 5 | Фрезование существующего покрытия из асфальтобетона с отвозкой  | м2 | 43,00 |
| 6 | Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума | т | 4797,00 |
| 7 | Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Б толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги) | м2 | 509,00 |
| 8 | Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара) | м2 | 469,00 |
| 9 | Покрытие из асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых марка II, тип Г толщиной 3 см с розливом (покрытие дороги) | м2 | 340,00 |
| 10 | Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II | м2 | 706,00 |
| 11 | Засыпка ям черным щебнем фр.10-15 мм | м3 | 3413,00 |
| 12 | Подстилающий слой из песка тощ.20см, включая земляные работы | м3 | 1102,00 |
| 13 | Основание дороги из щебня М600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 17 см | м2 | 330,00 |
| 14 | Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см | м2 | 378,00 |
| 15 | Установка светильника | шт | 8977,00 |
| 16 | Установка скамьи  | шт | 6861,00 |
| 17 | Установка скамьи со спинкой | шт | 8303,00 |
| 18 | Установка урны металлической | шт | 5529,00 |
| 19 | Ремонт горловин смотровых колодцев | шт | 3659,00 |
| 20 | Демонтаж/монтаж деревянного штакетника | м2 | 563,00 |
| 21 | Демонтаж / монтаж лестничные сходы | м3 | 26344,00 |
| 22 | Металлическое перильное ограждение | м | 637,00 |
| 23 | Водоотводные лотки железобетонные с подготовкой основания | м | 1963,00 |
| 24 | Дренажные приямки | шт. | 10530,00 |
| 25 | Устройство тротуарной плитки | м2 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, составлена на 2 кв. 2017г. Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ рекомендуемыми прогнозными индексами изменения сметной стоимости строительства.  |

Глава администрации п.г.т. Нарышкино С.А. Завершинский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»  |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор:горка,качели,карусель,песочница,турники,гимнастическая лестница) по прайс-листам: | мин.набор | 1 | 616350,00 |
| 2 | Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона  | м2 | 1 | 3007,00 |
| 3 | Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав  | м2 | 1 | 300,00 |
| 4 | Ремонт отмосток оборудования бетоном | м2 | 1 | 728,40 |
| 5 | Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном | м2 | 1 | 760,00 |
| 6 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 с устройством основания из песка и щебня, засыпкой пазух землей |  пог.м. | 1 | 898,00 |
|  | Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, составлена на 2 кв. 2017г. Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ рекомендуемыми прогнозными индексами изменения сметной стоимости строительства.  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 6к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» |

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

 2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является администрация п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн - проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. предварительное утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний, администрацию п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

11. Дизайн - проект предварительно утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

12. Дизайн-проект утверждается постановлением администрацию п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области.

Глава администрации п.г.т. Нарышкино С.А. Завершинский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» |
| Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории многоквартирных домов | Период проведения работ |
| 1 | ул.Заводская, д.52  | 2019-2022 годы |
| 2 | ул.Заводская, д.58  | 2019-2022 годы |
| 3 | ул.Заводская, д.60  | 2019-2022 годы |
| 4 | ул.Заводская, д.д.64, 70 | 2018 год |
| 5 | ул. Ленина д.д. 1,3  | 2019-2022 годы |
| 6 | ул.Ленина д.4  | 2019-2022 годы |
| 7 | ул.Ленина д.д.13,15,19,21  | 2018 год |
| 8 | ул.Ленина д.96  | 2019-2022 годы |
| 9 | ул.Ленина д.97  | 2019-2022 годы |
| 10 | ул.Ленина д.118, Некрасова д.2  | 2019-2022 годы |
| 11 |  ул.Микрорайон д.1 | 2019-2022 годы |
| 12 | ул.Микрорайон д.1а | 2019-2022 годы |
| 13 | ул.Микрорайон д.2 | 2019-2022 годы |
| 14 | ул.Микрорайон д.9  | 2019-2022 годы |
| 15 | ул.Немкова д.99 | 2019-2022 годы |
| 16 | пер.Промышленный д.1 | 2019-2022 годы |
| 17 | ул. Ревкова д.38 | 2019-2022 годы |
| 18 | ул.Садовая д.д.1а,1б,2а,2б,7а,8а  | 2019-2022 годы |
| 19 | ул.Садовая д. 18 | 2019-2022 годы |
| 20 | ул.Чапаева д.д. 18,20 | 2019-2022 годы |
| 21 | ул.Микрорайон, д.д. 5,6 | 2019-2022 годы |

Глава администрации п.г.т. Нарышкино С.А. Завершинский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» |
| Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» и виды работ по благоустройству общественных территорий |
|
| № п/п | Адрес  | Период проведения работ  |
|
| пгт Нарышкино |   |
| 1 | Площадь по ул. Ленина в пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области  | 2018 год  |
| 1.1. | Устройство подстилающих слоев и оснований из песка |
| 1.2. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мл при укатке каменных материалов с пределом прочности на стяжке до 68.6 МПа верхнего слоя двухслойных |
| 1.3. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных мате нижнего слоя двухслойных |
| 1.4. | На каждые 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 |
| 1.5. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
| 1.6. | На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-03 |
| 1.7. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
| 1.8. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия |
| 1.9. |  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  |
|  | оснований из песка |  |
| 1.10. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, древесины |
| 1.11. | Устройство покрытия из тротуарной плитки количество плитки при укладке на 1 и2 55шт. |
| 1.12. | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифованной машиной (60 мм) |
| 1.13. | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05 |
| 1.14. | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |
| 1.15. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер |
| 1.16. | Люк бетонный |
| 2 | Центральный парк по ул. Ленина в пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области |  | 2019-2022 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Глава администрации п.г.т. Нарышкино С.А. Завершинский